CodeLeap团队｜Dev分支协同开发标准化分工及Git实操正式文档

一、全员上岗前置合规自检（全员必做）

✅ 已接收GitHub组织邀请，成功加入团队协作组织，权限正常可用；
✅ 本地已完整克隆组织内 codeleap-project 仓库，本地目录文件齐全无损坏；
✅ 本地Git环境已切换至 dev 公共开发分支，全程禁止操作、禁止写入 main 主干分支；
✅ 本地仓库包含标准四级目录：backend、frontend、docs、scripts；
✅ Git Bash 可正常执行命令，无权限报错、无网络异常提示。

刚性协作规范：main 分支仅存放项目最终稳定版本，全体人员仅在 dev 分支开展开发、提交、归档全部工作内容，严禁私自切主干、改主干、合并主干。

二、全员每日标准化Git协同流程（全员统一执行）

2.1 流程执行必要性说明

多人并行开发场景下，未提前拉取最新代码、未独立创建个人分支，会直接产生代码冲突、版本覆盖、工程启动异常等问题。统一标准化流程，可从源头规避团队协作故障，保证项目稳定推进。

2.2 每日固定四步Git操作命令（直接复制执行）

Plain Text # 1. 切换至团队公共开发分支 git checkout dev # 2. 同步全员最新代码（强制必做，防止冲突） git pull origin dev # 3. 创建个人独立开发分支（格式固定：feature/模块功能-姓名） git checkout -b feature/具体工作内容-本人真实姓名 # 4. 工作完成后规范打包提交 git add . git commit -m "规范说明：对应模块完成内容、优化内容、调整内容" git push origin 个人新建分支名

2.3 提交收尾统一要求

本地推送完成后，全员统一进入GitHub仓库后台，提交Pull Request合并申请，由团队共同审核无误后，合并至dev分支，禁止个人私自合并、跨分支合并。

三、全员岗位分工与标准化落地任务（仅区分前后端岗位）

3.1 谢俊朗｜后端开发

当日核心任务：独立完成 SpringBoot3 统一后端基础工程骨架搭建，规范放入 backend 目录，为全队后端开发提供统一标准底座。

任务执行目的：统一工程包名、分层结构、数据库基础配置、全局返回格式，规范全队后端开发标准，避免多人架构不一致导致后期重构返工。

前置环境硬性要求：本地提前安装 JDK17 官方稳定版、IDEA 社区版，全队版本完全统一，不混用低版本环境。

分步标准化操作流程：
1. 打开IDEA，选择 Spring Initializr 官方快速搭建入口，新建后端工程；
2. 统一配置工程信息：项目名 codeleap-backend、固定包名 com.gzu、编译工具Maven、绑定JDK17；
3. 仅勾选必要依赖：Spring Web、MySQL Driver、MyBatis-Plus、Lombok，不额外冗余引入组件；
4. 等待依赖自动加载完成，核验工程无红色启动报错、目录结构完整；
5. 将完整工程文件夹，规范放入本地仓库 backend 内部目录，路径不允许错位；
6. 打开Git Bash，按规范顺序执行提交命令。

Plain Text git checkout dev git pull origin dev git checkout -b feature/backend-init-framework-xiejunlang git add . git commit -m "feat(backend): 统一初始化全队可用SpringBoot3后端基础架构，规范分层与基础配置" git push origin feature/backend-init-framework-xiejunlang

收尾动作：GitHub提交PR，团队审核后合并入dev分支。
验收标准：dev分支backend目录内工程完整，IDEA可直接正常启动，无配置缺失、无启动异常。

3.2 尹鑫源｜后端开发

当日核心任务：通读后端基础架构全目录结构，梳理分层逻辑，撰写后端框架学习技术笔记，归档至团队资料目录。

任务执行目的：提前熟悉统一后端工程规范、配置位置、实体层与接口层逻辑，为后续协同开发业务接口做好前置技术储备，降低后期协作失误率。

分步标准化操作流程：
1. 同步全队最新后端基础代码，保证本地架构与团队完全一致；
2. 使用IDEA打开backend完整工程，逐层阅读目录职责与基础配置说明；
3. 在 docsspecs 目录新建规范命名技术笔记，记录目录理解、分层作用、后续开发注意事项；
4. 仅提交文档资料，不改动后端工程任何代码文件；
5. 按规范执行Git提交指令归档留存。

Plain Text git checkout dev git pull origin dev git checkout -b feature/docs-backend-study-yinxinyuan git add . git commit -m "docs: 归档后端统一架构学习笔记，完成后端前置技术摸底" git push origin feature/docs-backend-study-yinxinyuan

验收标准：docs/specs内笔记内容完整、贴合工程实际结构，无空白、无随意敷衍内容。

3.3 汪昱东｜前端开发

当日核心任务：独立搭建 Vue3+TS 标准化前端基础工程框架，统一放入 frontend 目录，作为全队前端页面开发统一底座。

任务执行目的：统一前端工程构建工具、组件库、网络请求基础封装，规范前端全局样式与基础路由模板，保证后续所有页面风格、交互、接口对接格式统一。

前置环境硬性要求：本地提前安装 Node.js 稳定版、VS Code 编辑器，环境就绪后方可开始搭建。

分步标准化操作流程：
1. 进入本地仓库 frontend 空白专属目录，右键打开Git Bash；
2. 执行官方构建命令，一键生成Vue3+TS标准前端工程；
3. 安装团队统一必备前端公共依赖组件；
4. 本地执行启动测试，核验依赖完整、页面正常启动、无控制台报错；
5. 规范提交前端基础工程至独立个人分支。

Plain Text npm create vite@latest . -- --template vue-ts npm install element-plus axios git checkout dev git pull origin dev git checkout -b feature/frontend-init-vue3-wangyudong git add . git commit -m "feat(frontend): 全队统一初始化Vue3+TS前端标准工程，内置基础组件与请求能力" git push origin feature/frontend-init-vue3-wangyudong

收尾动作：提交PR等待团队审核合并。
验收标准：frontend内前端工程完整，全员下载可直接运行，无依赖缺失、无启动故障。

3.4 吴鑫洁｜前端开发

当日核心任务：熟悉前端基础工程全目录结构，同步完成《项目启动全员分工会议正式纪要》，归档存入团队会议资料目录。

任务执行目的：提前熟悉前端工程分层，为后续协同写页面做前置准备；同步固化团队分工、开发规范、协作纪律，全程书面归档，便于检查、复盘、项目结题使用。

分步标准化操作流程：
1. 拉取全队最新仓库全部资源，保证本地目录与云端一致；
2. 进入frontend目录，通读src、components、views、router核心目录职责；
3. 在 docsmeetings 新建规范会议纪要文件，写入项目信息、全员前后端分工、Git刚性规范、今日开发统一目标；
4. 校对文字无误后，规范提交归档，不改动任何前端工程代码。

Plain Text git checkout dev git pull origin dev git checkout -b feature/docs-meeting-record-wuxinjie git add . git commit -m "docs: 归档项目启动全员分工正式会议纪要，固化团队协同规范" git push origin feature/docs-meeting-record-wuxinjie

验收标准：前端目录可独立看懂基础结构；会议纪要内容齐全、格式正式，可直接上交留存。

四、全员任务完成统一闭环动作

1. 自查本地文件全部推送成功，分支无上传失败、无代码遗漏；
2. 全员统一在GitHub后台提交PR，等待团队互相审核合并；
3. 群内统一回复：本人今日Dev分工任务全部完成，已提交PR。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)